## Slide 1
平成29年7月13日
財務部 施設再編整備推進室
資料１

## Slide 2: 背景
<number>
公共施設の老朽化
➤ 高度成長期に建設した施設が、これから一斉に老朽化
背景１

## Slide 3: 背景
<number>
公共施設の老朽化
➤ 高度成長期に建設した施設が、これから一斉に老朽化
背景１

## Slide 4: 背景
<number>
➤ Ｈ27：25万1千人 ⇒ Ｈ47：20万6千人
人口減少
背景２
➤ 高齢者の割合 Ｈ27：29.6％ ⇒ Ｈ47：35.5％
少子高齢化
背景３
➤ H27 高齢者１人：生産年齢1.9人 ⇒ Ｈ47 高齢者１人：生産年齢1.5人
➤ 20年間で18％減少

## Slide 5: 背景からもたらされる課題
<number>
財政運営の圧迫
➤生産年齢人口の減少により市税などの収入が減少
➤社会保障費のさらなる増加
市民ニーズの変化
➤建設当時からの情勢変化
➤遊休施設や遊休スペースの増加
解決に向けて
公共施設の選択と集中（取捨選択）しなければ、
安全に使用できる状態を保つことができません
今ある公共施設を維持する
ことは困難な状況です！

## Slide 6: 対応策
<number>
再編 ～１５％以上削減～
➤同じような施設を１ヶ所にまとめる『集約化』
➤異なる目的の施設をまとめる『複合化』
＜例＞
Ａ資料館
Ｂ資料館
Ｃ資料館
Ａ資料館
Ｂ資料館
Ｃ資料館
統合
維持・保全
Ａ公民館
Ｂ支所
＜例＞
Ａ公民館
Ｂ支所
統合
空きスペース
などへ移転
維持・保全

## Slide 7: 対応策
<number>
長寿命化 ～８０年以上使用を目標～
➤今ある施設を長期的に使用していく『長寿命化』
＜これまで＞
＜長寿命化する場合＞
新築
築４０～５０年
建て替え
新築
築４０年
長寿命化改修
築６０年
中規模改修
築８０年

## Slide 8: 適正配置・保全基本計画とは ～対応策実現のために～
<number>
コストを削減する取り組みは公共施設の再編（総量縮減）と長寿命化が考えられます
公共施設の再編
～集約と複合化～
公共施設の長寿命化
～今ある建物を大切に使う～
適正配置方針
（平成26年10月策定）
保全方針
（平成26年10月策定）
適正配置・保全基本計画
（平成29年2月策定）
基本的な考え方を整理
基本的な考え方を整理
適正配置（公共施設の再編）、長寿命化を実現すべく、手順を示したのが適正配置・保全基本計画です。
適正配置・保全基本計画に示す手順のもと、地域の実情をふまえた実施計画が策定されます。
エリア別に実施計画を策定

## Slide 9: エリア別の用途別方針の検討
<number>
７つのエリアに分けて検討
エリア名 | 構成する地域
佐世保中央 | 佐世保中央
相浦 | 相浦、黒島
中北部 | 大野、中里皆瀬、柚木
日宇 | 日宇
東部 | 早岐、江上、針尾、三川内、宮
北部 | 吉井、世知原、小佐々、 江迎、鹿町
宇久 | 宇久
江迎支所
鹿町支所
小佐々支所
吉井支所
世知原支所

## Slide 10: 北部エリアの概要
吉井地域、世知原地域、小佐々地域、江迎地域及び鹿町地域の5地域（宇久地域を除く）を対象とし、人口が約2.5万人、面積が約15,142ha、人口密度が1.6人/haです。人口密度は、市平均（5.9人/ha）を大きく下回っています。
今後少子高齢化、人口減少が進むと想定されています。平成２２年比で、平成４２年には３割近く人口が減少すると予測されています。
<number>
将来人口予測

## Slide 11: 北部エリアにおける公共施設の配置状況
北部エリアの公共施設は延べ26.0万㎡と、市全体の約20％を占めており、エリア住民1人当たり10.5㎡と、市の平均5.2㎡を大きく上回っています。地域ごとに基礎自治体として必要な機能をそれぞれに有していたためと考えられます。
<number>
拡大図面を各テーブルに別途用意しております

## Slide 12: 実施計画等の策定
<number>
エリアの課題と解決方針
実施計画（エリアごとに策定）
施設ごとの今後の整備方策
建替え・改修
集約・複合化
廃止・売却
１人あたりの保有面積は、旧市と比べると約２倍を保有しており、旧市との均衡を図った適正配置を進める必要があります。
各地域においては一町完結型の施設配置となっており、機能の重複がみられるスポーツ施設など全市域・広域での利用が可能な用途については、エリアを越えて広域利用を前提とした総量縮減に向けた検討を進めていきます。
単独施設として整備された支所・公民館は複合化を原則としつつ、今後も継続して使用する「核施設」と設定します。
スポーツ施設については、限定された用途での利用ではなく、多用途での利用を可能にすることや新たな管理手法について検討を行います。
遊休資産となった土地や施設については、必要性がない限り売却または貸付など民間活用を基本とし、地域住民と協議しながら検討を進めます。
適正配置・保全基本計画における基本的考え方
ワークショップなどを通じ、北部エリアの実情をふまえた実施計画を策定します。
整備スケジュール
ただちに着手するもの
中長期的に検討を続けるもの
市民の意見
ワークショップ
広報紙
ニューズレター
オープンハウス

## Slide 13: 実施計画の策定 ～地域の実情をふまえた計画とするために～
<number>
➤ 行政が一方的に決めない
➤ ワークショップのみで全てを決めるものではない
エリア別にワークショップを開催
地域との意見交換
➤ 案を決めていく過程を公開
➤ ワークショップでの検討状況は、地域への説明やオープンハウスの実施
により意見を交換
市民対話により作成
➤ エリア別だと検討の幅が広がる
➤もたらされた意見については実施計画案の検討に反映
ワークショップのイメージ

## Slide 14: ワークショップの構成と役割（イメージ）
<number>
ワークショップの実施
・各地域からの推薦された方及び公募に対して参加申込みのあった方で構成
・半年程度で４～５回開催
世知原地域
地区自治協 など
吉井地域
地区自治協 など
小佐々地域
地区自治協 など
江迎地域
地区自治協 など
鹿町地域
地区自治協 など
市民からの公募
行政により総合的に実施計画の検討・決定
地域やワークショップからのご意見のほか
・資産活用推進会議（庁内検討機関）
・行財政改革推進会議（民間有識者会議）
・行財政改革特別委員会（議会）
総合的に意見を勘案し、
計画を決定

## Slide 15: 今後のスケジュール
<number>
７つのエリアの実施計画を順次策定
平成２９年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成３０年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
北部エリア 実施計画策定
エリア② 実施計画策定
エリア③ 実施計画策定
エリア④ 実施計画策定
エリア⑤ 実施計画策定
エリア⑥ 実施計画策定
エリア⑦ 実施計画策定
実施【Ｈ３０：調査検討、Ｈ３１：実施設計、Ｈ３２～：工事（最短）】

## Slide 16: 今後のスケジュール
<number>
北部エリア
 | 平成２９年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ワーク ショップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
事前説明
吉井地域 | 世知原地域 | 小佐々地域 | 江迎地域 | 鹿町地域
●吉井地区自治協議会 ・5/26 総会 ●吉井地区町内連合会 ・4/13 理事会 ・4/21 総会 | ●世知原地区町内連合会 ・3/31 役員会 ・4/26 総会 ●世知原地区自治協議会 ・6/8 総会 | ●小佐々地区自治協議会 ・5/11 理事会 ●小佐々地区町内連合会 ・4/25 新旧会長会 | ●江迎地区協議会 ・3/29 ●江迎地区町内連合会 ・4/10 役員会 ・4/21 総会 ●江迎地区自治協議会 ・6/9 総会 | ●鹿町地区町内連合会 ・4/14 総会 ●鹿町地区自治協議会 ・4/17 理事会 ・4/26 総会 ●鹿町地区協議会 ・4/25
＜事前説明の日程＞
４～５回程度開催
中間報告
意見交換
最終報告
意見交換
計画決定
予算化

## Slide 17: 施設評価結果（計画対象施設一覧）について
<number>
➤ 経過年数と、運営の効率性（利用者一人あたりの経費や床面積等）で比較
➤ 施設評価の結果そのものが再編の要否を直接的に決めるものではない
同じ用途の施設間での相対評価（同じ種類の施設と比較してどうか）
あくまで検討材料の一つ
➤ 必要とされる施設であっても、Ｂは施設面、Ｃは運営面、Ｄはその
Ａ評価
Ｂ評価
Ｃ評価
Ｄ評価
施設が新しい
施設が古い
効率が良い
効率が悪い
両方について、改善が必要

## Slide 18: 施設評価の例（支所の場合）
<number>